# SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2022 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGNACAVALLO

# QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del Programma |
| --- | --- |
|  | Disponibilità finanziaria primo anno (€) | Disponibilità finanziaria secondo anno (€) | Disponibilità finanziaria terzo anno (€) | Importo totale (€) |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | / | / | / | / |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | / | / | / | / |
| Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7 D.lgs n. 163/2006 | €. 30.000,00 | / | / | / |
| Contributo Stato | €. 800.000,00 | / | / |  |
| Stanziamenti di bilancio | €. 105.000,00 | €. 140.000,00 | €. 150.000,00 | / |
| Contributi regionali a fondo perduto | €. 315.000,00 | / | / | / |
| Avanzo di amministrazione | / | / | / | / |
| TOTALI | €. 1.250.000,00 | €. 140.000,00 | €. 150.000,00 | €. 1.540.000,00 |

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

F.TO GEOM. ANGELA FAINI

# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2022. DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGNACAVALLO

# ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm.ne | CODICE ISTAT (3) | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO | Priorità (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reg. | Prov. | Com. |  |  |  |  |  | Primo anno 2020 | Secondo anno 2021 | Terzo anno 2022 | Totale | S/N (6) | Importo | Tipologia (7) |
| 1 |  | 03 | 020 | 029 |  | 01 | E10 99 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SOLAI E OPERE IMPIANTISTICHE MINI ALLOGGI COMUNALI PER RICONVERSIONE DEI LOCALI A DESTINAZIONE BIBLIOTECA E RICREATIVI – CULTURALI. | 3 | €. 370.000,00 |  |  | €. 370.000,00 | N |  |  |
| 2 |  | 03 | 020 | 029 |  | 01 | A05 12 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E SERVIZI DELLA PALESTRA COMUNALE. | 1 |  | €. 70.000,00 |  | €. 70.000,00 | N |  |  |
| 3 |  | 03 | 020 | 029 |  | 01 | A01 01 | ASFALTATURA VIA BOZZOLE E TRATTO VIA PALAZZINA. | 3 | €. 80.000,00 |  |  | €. 80.000,00 | N |  |  |
| 4 |  | 03 | 020 | 029 |  | 01 | A01 01 | LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA PALAZZINA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA F.LLI FERRARI LATO SINISTRO. | 3 |  |  | €. 80.000,00 | €. 80.000,00 | N |  |  |
| 5 |  | 03 | 020 | 029 |  | 01 | A05 31 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. | 3 |  | €. 70.000,00 |  | €. 70.000,00 |  |  |  |
| 6 |  | 03 | 020 | 029 |  | 01 | A05 02 | ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO E ADEGUAMENTO TRIBUNE . | 3 |  |  | €. 70.000,00 | €. 70.000,00 |  |  |  |
| 7 |  | 03 | 020 | 029 |  | 01 | A01 01 | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ LOCALE. | 1 | €. 800.000,00 |  |  | €. 800.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE |  | €. 1.250.000,00 | €. 140.000,00 | €. 150.000,00 | €. 1.540.000,00 |  |  |  |

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

F.TO      GEOM. ANGELA FAINI

- Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

- Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).

- In alternativa al codice ISTAT può essere inserito il codice NUTS.

- Vedi tabella 1 e Tabella 2.

- Vedi art. 128, comma 3, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).

- Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

- Vedi tabella 3.

# SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 -2022 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGNACAVALLO

# ELENCO ANNUALE

| Cod. Int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2) | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Conformità | Priorità (4) | Stato di prog. approvata (5) | STIMA TEMPI DI ESECUZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urb. (s/n) | Amb. (s/n) |  |  | Trim/anno inizio lavori | Trim/anno fine lavori |
|  |  |  |  |  | Cognome | Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 80004910206202001 |  | CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SOLAI E OPERE IMPIANTISTICHE MINI ALLOGGI COMUNALI CON RICONVERSIONE DEI LOCALI A DESTINAZIONE BIBLIOTECA E RICREATIVI-CULTURALI. |  | FAINI | ANGELA | €. 370.000,00 | €. 370.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | II/2020 | II/2021 |
| 03 | 80004910206202003 |  | ASFALTATURA VIA BOZZOLE E TRATTO VIA PALAZZINA. |  | FAINI | ANGELA | €.80.000,00 | €. 80.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | II/2020 | III/2020 |
| 07 | 80004910206202007 |  | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ LOCALE. |  | FAINI | ANGELA | €.800.000,00 | €. 800.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | III/2020 | IV/2020 |

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

F.TO  GEOM. ANGELA FAINI

- Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).

- La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

- Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

- Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).

- Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

# SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2022 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGNACAVALLO

# ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53, commi 6 e 7, D.LGS. N. 163/2006 e s.m.i.

| Elenco degli immobili da trasferire ex articolo 53, commi 6 e 7, d. lgs. n. 163/2006 | Arco temporale di validità del programma Valore stimato |
| --- | --- |
| Riferimento intervento (1) | Descrizione immobile | Solo diritto di superficie | Piena proprietà | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
| 1 | Alienazione area standard a privato di Via Bozzole |  | x | €. 30.000,00 |  |  |
|  |  |  | TOTALE | €. 30.000,00 | 0 | 0 |

TOTALE COMPLESSIVO: €. 30.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

F.TO GEOM. ANGELA FAINI

- Viene riportato il numero progressivo dell’intervento di riferimento.

# SCHEDA 4: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2022 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGNACAVALLO

# ART. 271 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

| Cod. Int. Amm.ne | Tipologia (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo contrattuale presunto | Fonte risorse finanziarie (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servizi | Forniture |  |  |  | Cognome | Nome |  |  |

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

F.TO GEOM. ANGELA FAINI

- Indicare se Servizi o Forniture.

- La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione.

- Vedi Tabella 6.